## Slide 1
ПЛАН РАЗРАБОТКИ
Решение и распределение работы
Веб-приложение диспетчера: распределение заявок, маршруты и перепланирование.
docs/work_breakdown.md · docs/functional_scope.md
01 / 10
Backend: одно приложение, четыре внутренних модуля. Команда: 4 Go + 1 Frontend.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
ОСНОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Go-1
Планировщик
Назначения, расписание, причины неназначения
Go-2
Данные и инфраструктура
Импорт, инженеры, API, хранение, сборка
Go-3
Геоданные
Координаты, дорожные матрицы, геометрия
Go-4
Управление планами
Расчёт, события, проверка, метрики и изменения
Frontend
Рабочее место диспетчера
Формы, карта, расписание, заявки, сравнение
Основа: F1–F7. Дополнения D1–D3 — после совместной работы основных блоков.
Notes: Основание: docs/work_breakdown.md · docs/functional_scope.md

## Slide 2
ПЛАН РАЗРАБОТКИ
Go-1 — Планировщик
Planner.Solve
docs/contracts/planner.md
02 / 10
ЗАДАЧИ
Назначение заявок
Выбрать инженера, порядок визитов и время работ.
Ограничения
Учесть навыки, транспорт, окна, смены и время в пути.
Два режима расчёта
Реализовать базовый алгоритм и оптимизацию.
Неназначенные заявки
Вернуть причины; если размещение не найдено — указать это.
РЕАЛИЗУЕТ
Planner.Solve → SolveResult: маршруты,
расписание, неназначенные заявки и
статус поиска.
ИСПОЛЬЗУЕТ ОТ ДРУГИХ
Нет вызовов модулей Go. Получает от
Go-4 SolveRequest, включая TravelMatrix
Go-3.
Вызывается Go-4 через Planner.Solve.
Для старта: несколько заявок, два инженера и фиксированная матрица.
Notes: Основание: docs/contracts/planner.md

## Slide 3
ПЛАН РАЗРАБОТКИ
Go-2 — Данные и инфраструктура
DataStore + HTTP API
docs/contracts/data.md
03 / 10
ЗАДАЧИ
Данные и импорт
Заявки, инженеры, навыки, смены, транспорт и нормативы.
Подготовка снимка
Проверка, редактирование, версии данных; геокодирование через Go-3.
HTTP и хранение
Запуски расчёта, история планов, атомарное сохранение и повторы
команд.
Сборка приложения
Подключение модулей, конфигурация и запуск.
РЕАЛИЗУЕТ
DataStore + HTTP /api/v1: импорт,
снимки, инженеры, Run, Plan и
сохранение результата.
ИСПОЛЬЗУЕТ ОТ ДРУГИХ
PlanService.Build / Replan (Go-4);
GeoService.Geocode (Go-3).
Frontend использует HTTP /api/v1; Go-2 собирает приложение.
Для старта: заглушка PlanService и подготовленные координаты.
Notes: Основание: docs/contracts/data.md

## Slide 4
ПЛАН РАЗРАБОТКИ
Go-3 — Геоданные
GeoService
docs/contracts/geo.md
04 / 10
ЗАДАЧИ
Geocode
Получить координаты адресов и ошибки распознавания.
BuildMatrix
Время и расстояние по дорогам: автомобиль и пеший профиль.
BuildRoutes
Геометрия уже выбранных участков маршрута; кэширование.
PositionAt
Модельное положение инженера в пути на момент события.
РЕАЛИЗУЕТ
GeoService: Geocode, BuildMatrix,
BuildRoutes, PositionAt.
ИСПОЛЬЗУЕТ ОТ ДРУГИХ
Не вызывает Go-модули; внешняя
геосистема — внутренняя зависимость
Go-3.
Вызывается Go-2 и Go-4 по контракту GeoService.
Для старта: подготовленные адреса, точки и последовательности участков.
Notes: Основание: docs/contracts/geo.md

## Slide 5
ПЛАН РАЗРАБОТКИ
Go-4 — Управление планами
PlanService.Build / Replan
docs/contracts/plans.md
05 / 10
ЗАДАЧИ
Обычный расчёт
Получить снимок и матрицу; вызвать оба режима Go-1.
Обработка событий
Срочная заявка, отмена заявки, недоступность инженера.
Перепланирование
Сохранить выполненное и начатое; пересчитать будущую часть.
Проверка и сравнение
Проверить ограничения, добавить геометрию, метрики и изменения.
РЕАЛИЗУЕТ
PlanService.Build / Replan → PlanResult:
проверенный план, метрики и
изменения.
ИСПОЛЬЗУЕТ ОТ ДРУГИХ
DataStore.GetSnapshot / GetPlan (Go-2);
все 4 метода GeoService (Go-3);
Planner.Solve (Go-1).
Вызывается Go-2; Go-4 не сохраняет план напрямую.
Для старта: готовые снимки и планы, заглушки географии и планировщика.
Notes: Основание: docs/contracts/plans.md

## Slide 6
ПЛАН РАЗРАБОТКИ
Frontend — Рабочее место диспетчера
HTTP API /api/v1
docs/contracts/frontend.md
06 / 10
ЗАДАЧИ
Данные и инженеры
Загрузка CSV / демо-набора, ошибки данных, настройка инженеров.
Рабочий экран
Карта, расписание, карточки заявок, связанный выбор и фильтры.
Результат расчёта
Неназначенные заявки, причины и сравнение метрик.
События
Формы трёх событий и отображение изменений нового плана.
РЕАЛИЗУЕТ
Интерфейс диспетчера: загрузка
данных, карта, расписание, заявки,
события и метрики.
ИСПОЛЬЗУЕТ ОТ ДРУГИХ
HTTP /api/v1 от Go-2: команды и данные
инженеров, Run, Plan, Snapshot и
ошибки.
Расчёт: команда → run_id → опрос Run → загрузка Plan и Snapshot.
Для старта: согласованные mock-ответы, включая ошибки и конфликты версий.
Notes: Основание: docs/contracts/frontend.md

## Slide 7
ПЛАН РАЗРАБОТКИ
Контракты между частями
Внутри backend — Go-интерфейсы; между Frontend и backend — HTTP/JSON.
docs/contracts/*.md
07 / 10
КТО ВЫЗЫВАЕТ
ЧЬЮ ЧАСТЬ
КОНТРАКТ И НАЗНАЧЕНИЕ
Frontend
Go-2
HTTP /api/v1: данные, расчёт, события, Run и Plan
Go-2
Go-4
PlanService.Build / Replan → PlanResult
Go-4
Go-2
DataStore.GetSnapshot / GetPlan → снимок и план
Go-2, Go-4
Go-3
GeoService: адреса, матрицы, маршруты, положение
Go-4
Go-1
Planner.Solve(SolveRequest) → SolveResult
Сохранение: Go-2 получает PlanResult от Go-4 и вызывает DataStore.CommitPlan.
Go-4 проверяет и возвращает результат; Go-2 сохраняет новую версию.
Notes: Основание: docs/contracts/*.md

## Slide 8
ПЛАН РАЗРАБОТКИ
Параллельная разработка
Перед началом: общие модели, единицы измерения, интерфейсы и примеры входов / выходов.
docs/work_breakdown.md · docs/contracts/*.md
08 / 10
ИСПОЛНИТЕЛЬ
С ЧЕМ НАЧИНАЕТ НЕЗАВИСИМО
ЧТО ПОДКЛЮЧАЕТ ПРИ ИНТЕГРАЦИИ
Go-1
Заявки, инженеры, фиксированная матрица
Подготовленную задачу от Go-4
Go-2
Заглушка PlanService, готовые координаты
PlanService Go-4 и Geocode Go-3
Go-3
Адреса, точки и участки для расчётов
Вызовы Go-2 и Go-4
Go-4
Готовые планы, заглушки зависимостей
DataStore, GeoService и Planner
Frontend
Согласованные mock-ответы API
Реальный HTTP API Go-2
Go-1 и Go-4 совместно согласуют правила допустимости плана.
Notes: Основание: docs/work_breakdown.md · docs/contracts/*.md

## Slide 9
ПЛАН РАЗРАБОТКИ
Интеграция и ответственность
Рано собираем полный сценарий на базовом алгоритме, затем подключаем оптимизацию и события.
docs/work_breakdown.md
09 / 10
ПОРЯДОК
СОСТАВ РАБОТ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
1
Общие типы, интерфейсы и примеры данных
Все разработчики
2
Данные → базовый расчёт → проверка и метрики → карта и
расписание
Go-2 — сборка; каждый — свой
модуль
3
Оптимизация и сравнение с базовым результатом
Go-1 — расчёт; Go-4 — проверка;
Frontend — показ
4
Три события → новый план → изменения и метрики
Go-4 — процесс; Go-2 — сохранение;
Frontend — формы
Go-2 — сборка приложения. Go-4 — сквозная проверка. Каждый исправляет свою часть.
Notes: Основание: docs/work_breakdown.md

## Slide 10
ПЛАН РАЗРАБОТКИ
Дополнения после основы
Начинаем после совместной работы блоков F1–F7.
docs/work_breakdown.md · docs/functional_scope.md
10 / 10
D1
Обеденный перерыв
Ведущий: Go-1
Go-1: учёт перерыва в расписании.
Go-2: параметры и хранение.
Go-4: проверка и перепланирование.
Frontend: ввод и отображение.
D2
Ручное переназначение
и закрепление
Ведущий: Go-4
Go-4: процесс изменения и проверка.
Go-1: закрепления в алгоритме.
Go-2: API и хранение.
Frontend: форма и конфликты.
D3
Учёт оборудования
Ведущий: Go-1
Go-1: ограничения по оборудованию.
Go-2: запасы и потребности.
Go-4: проверка и остатки при
пересчёте.
Frontend: ввод и отображение.
Notes: Основание: docs/work_breakdown.md · docs/functional_scope.md